**2018级暑假项目实训综合应用**

**安排计划**

7月5日：分好组，分析题目，确定选题。

7月6日：写好需求分析，确定系统功能架构，理清楚功能流程，开始编写数据库。设计好logo图标，计划好组员之间的分配。下载好相关需要的资料，特别是找好一些想参照的主页框架结构，找好自己想要的应用特效，同时看看自己会不会进行稍微修改，最后尽可能去读懂它。

7月7日：设计系统首页框架，首页的效果图，上网查好相关特效处理，查好用什么样技术，配置好自己电脑，搜集好整个系统的设计资料，开始做好技术前准备（比如写好一些代码，能够直接从数据库导出数据，能够直接通过代码插入到数据库等）

7月8日：做好首页的界面，若是登录的，就是登录成功后的主页面，里面尽可能地功能齐全，同时，开始做前台二级、三级页面，注意页面风格与首页（主页）要保持一致，这样才能保持一个系统的友好使用。同时，也将该相关的特效进行调整。

7月9日：继续跟进7月8日没完成的工作，同时可以适当地继续拓展，继续完善其他的一些功能特效，尽量把前台的每个功能页面都做得完善些，不要出现一些空连接之类的。可以再去参照一些网上现有的一些系统，改进一下自己的系统功能，尽可能立足现实，把前台功能完成到极致。

7月10日：开始着手后台的操作，尽量地将前后台分开，若没分开的系统，就做另外一个角色的功能作用，主要能够向数据库能够查询出来，将相关信息进行罗列出来，由于考虑到同学少接触分页功能，分页可以不用做，但有能力的同学，建议还是做出来吧。然后能够向数据库进行插入数据，能够向数据库修改数据，能够从数据库中删除数据之类的操作。

7月11日：继续完善后台，把其余的一些功能模块的插入，删除，修改，查询都完全实现出来，同时，可以给后台增加一些简单的特效，但不适宜增加很花俏的东西，只要求把功能尽量达到完善就可以了。

7月12日：准备参加系统答辩，写好对应的说明书，写好个人的总结。最好一个组里准备一个答辩的PPT。

预祝同学在整个综合实训中顺利完成！！！！！！！！